|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **Mauricio Ormazábal**: Al comienzo de nuestra planificación, nos proyectamos según nuestro criterio un backlog super extenso, y si bien logramos los primeros sprint, nos dimos cuenta de que habíamos incorporado muchas historias que por factibilidad y tiempo no se podrían cumplir. El poco entendimiento del negocio y la falta de coordinación en algunos puntos de la fase inicial nos pasó la cuenta. Luego, ajustado y revisado nuevamente, consolidamos un backlog mucho más realista hacia nuestras posibilidades y capacidades para llevarlo a cabo durante el semestre.  **Valentina Muñoz:** Mencionar el mismo punto que Mauricio, agregamos demasiadas tareas al inicio del proyecto, las cuales no se ajustaban con el tiempo de duración del semestre. Al hacer un ajuste de estas tareas, priorizamos las más importantes para el desarrollo óptimo de la solución según los requisitos y lo que se quería implementar por parte del cliente y pudimos llevarlo a cabo.  **Tomás Campbell:** Hemos cumplido parcialmente con las actividades planificadas. Al inicio, subestimamos los tiempos y sobrecargamos el backlog, pero ajustamos las prioridades para enfocarnos en lo esencial. La coordinación efectiva facilitó el avance, aunque las responsabilidades externas dificultaron mantener el ritmo.  **Oscar Castro:** Efectivamente pudimos completar todas las actividades en los tiempos definidos, si bien tuvimos retrasos al comienzo del proyecto debido a la extensa cantidad de historias de usuarios y el mismo alcance de este, supimos enfrentarlo de manera correcta y finalizar de la mejor forma el proyecto.  Nuestras principales dificultades fueron el poco tiempo que tenía cada uno para realizar el proyecto, ya que es muy demandante y precisamente por esto nos costó ser puntuales al momento de realizar las reuniones con el equipo. |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Mauricio Ormazábal**: Se han enfrentado las dificultades más significativas conversando como equipo sobre el cómo poder mejorar y evitar volver a pasar por lo mismo. Para ello, nos exigimos el compromiso de comunicarnos de forma más asertiva y oportuna ante algún evento inesperado, ya que así podremos coordinar el apoyo necesario para resolver lo antes posible. Dentro de la metodología SCRUM, nos ayudó mucho aplicar las retrospectivas con el fin de identificar puntos de mejora.  **Valentina Muñoz:** Las dificultades las enfrentamos apoyándonos dentro del equipo, haciendo lo posible por ayudarnos unos a otros en las tareas que más nos acomodaban, saliendo de la zona de confort también aveces. Además, con las retrospectivas al finalizar cada sprint intentamos comunicarnos las oportunidades de mejora.  **Tomás Campbell:**  Hemos enfrentado problemas replanificando y priorizando tareas clave. Refuerzo la comunicación constante y el apoyo mutuo para evitar cuellos de botella en el futuro.  **Oscar Castro:** Actualmente como grupo siento que todos tenemos la madurez y conocimiento suficiente como para poder enfrentar las dificultades que presentamos durante la duración del proyecto, por lo mismo entiendo que el tiempo dentro de un proyecto es sumamente valioso y debido a eso le dimos la importancia que merece. Sabemos que en  proyectos con tiempo acotado hay un estrés de por medio y por eso mismo entendemos  que la comunicación entre cada integrante del grupo es vital. |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Mauricio Ormazábal**: Al inicio me sentí con mucha confianza para llevar a cabo mi rol, sin embargo, con el paso del semestre me comenzó afectar y generar agotamiento el trasnochar y la responsabilidad hacia otras asignaturas que llevo en curso. Sin embargo, desalto la ambición y motivación por lograr salir adelante con este proyecto de forma positiva. Creo que para mejorar es necesario adaptar el tiempo y tratar de ser lo más efectivo posible con él.  **Valentina Muñoz:** Considero que hice un buen trabajo dentro de lo que se me asignó, pero quizá pude haber apoyado más en los roles de mis compañeros de equipo. Asique siento que podría mejorarlo instruyendome más sobre otros temas para poder servir más de apoyo dentro del equipo.  **Tomás Campbell:** Considero que mi desempeño ha sido sólido, destacando la capacidad de adaptarme a los cambios. Sin embargo, creo que puedo mejorar en la gestión del tiempo y en apoyar más en roles complementarios dentro del equipo.  **Oscar Castro:** Prefiero ser modesto al momento de evaluar mi desempeño, cumplí con todas las tareas que tuve, si bien no fue en el tiempo que correspondía esto no significó un retraso importante ni mucho menos tuvo un impacto negativo en el proyecto, más bien todo lo contrario, lo tomo con aprendizaje, ya que esta y el conocimiento son unas de las características que destaco a mejorar a futuro. |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Mauricio Ormazábal**: Quisiera saber que camino recomienda para perfeccionarse en el futuro, qué competencias son las más solicitadas en el mercado.  **Valentina Muñoz:** Me gustaría consultarle tanto al docente como a mis pares, qué podría mejorar en mi trabajo para hacerlo de mejor manera.  **Tomás Campbell:** Me gustaría saber qué habilidades técnicas y blandas son más valoradas actualmente en el mercado laboral para orientar mi desarrollo profesional.  **Oscar Castro:** Actualmente me gustaría saber qué tecnologías son las que mejor se evalúan al momento de salir al mercado laboral. |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  **Mauricio Ormazábal**: Creo que nos distribuimos lo más equilibrado posible y dió buenos resultados. Sin embargo, si bien existe contenido que no manejamos a un nivel tan avanzado, las nociones que hemos logrado explotar durante los años de carrera han servido como base para disminuir la curva de aprendizaje en algunos casos.  **Valentina Muñoz:** Considero que las actividades se pudieron haber distribuído de mejor forma, en una que todos se sintieran más cómodos, también intentando no sobrecargar a ningún miembro del equipo con las tareas asignadas.  **Tomás Campbell:** La distribución fue equilibrada, aunque en algunos casos pudo haberse ajustado mejor para evitar la sobrecarga de ciertos miembros. A futuro, priorizaríamos mayor comodidad y balance en las asignaciones.  **Oscar Castro:** Bajo mi punto de vista la distribución estuvo equilibrada, independiente del nivel  de manejo que tuviese cada uno con las tecnologías se logró completar el proyecto  en los tiempos estipulados. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  **Mauricio Ormazábal**: El trabajo grupal lo evalúo de manera positiva, aunque con un amplio margen de mejora. Se debe asumir que nuestra profesión requiere de un adn autodidacta, de varias horas de dedicación, de tolerar la frustración cuando las cosas no se dan. Pienso que es fundamental reconocer en todo momento que estos elementos nos ayudarán a avanzar y fortalecer nuestro desarrollo profesional.  **Valentina Muñoz:** El trabajo en grupo lo evalúo de forma positiva, me sentí cómoda con el equipo, siento que hubo un buen entendimiento del proyecto por parte de todos. Claro siempre se puede mejorar, quizá en el ámbito de la comunicación, pero dentro de todo creo que tuvimos un buen trabajo en equipo.  **Tomás Campbell:** El trabajo en equipo fue positivo, destacando el compromiso y la coordinación. Sin embargo, reforzar la comunicación y la planificación podría optimizar aún más los resultados grupales.  **Oscar Castro:** El trabajo en equipo se me dió de forma fácil, nos sentimos cómodos desde un principio, destacando los sólidos conocimientos de mis compañeros, el compromiso y la puntualidad, uno de los aspectos a mejorar sería la coordinación y comunicación al momento de realizar el desarrollo del proyecto, en conclusión y bajo mi propio punto de vista hicimos un muy buen trabajo en equipo. |